| ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÀNH THIỆN Số: /PA-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hành Thiện, ngày 13 tháng 3 năm 2025 |
| --- | --- |

PHƯƠNG ÁN

Phòng, chống hạn, thiếu nước phục vụ sản xuất lúa vụ Hè thu năm 2025

Căn cứ Công văn số 386/UBND ngày 03/3/2025 của UBND huyện Nghĩa Hành về việc triển khai các biện pháp phòng chống hạn hán, thiếu nước năm 2025.

Theo nhận định của Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Quảng Ngãi (Bản tin số 06/17h00/QNGA ngày 15/12/2024), dự báo về khí tượng, thủy văn trong 06 tháng đầu năm 2025 trên địa bàn tỉnh với: Lượng mưa có khả năng xấp xỉ hoặc cao hơn so với trung bình nhiều năm; nền nhiệt độ có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,50C đến 1,50C.

Với thời tiết diễn biến khó lường trong năm 2025, để đảm bảo tốt công tác thủy lợi phục vụ nưới tưới sản xuất lúa trong vụ hè thu năm 2025. UBND xã Hành Thiện xây dựng phương án chống hạn phục vụ sản xuất cây lúa vụ hè thu năm 2025, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Diện tích tự nhiên của xã 2.528,09 ha.

- Đất nông nghiệp: 2.044 ha. Trong đó đất trồng lúa cả năm 596,65 ha, tăng hơn năm 2024 là 25,65 ha (từ đất trồng cây hằng năm ở sứ đồng Đông đường và Tây đường thôn Phú Lâm Tây đã cải tạo từ nhiều năm trước)

2. Hiện trạng tình hình nguồn nước các công trình thủy lợi

a) Hiện trạng công trình

Toàn xã có 4 trạm bơm điện, 2 hồ chứa, 10 đập bổi. Diện tích các loại cây trồng trên địa bàn xã được tưới bởi hệ thống Trạm bơm là chính, song các trạm bơm xây dựng lâu năm đã xuống cấp cần phải nâng cấp sửa chữa như: trạm bơm Vạn Xuân 2, trạm bơm Ngọc Dạ, 09 đập bổi cần phải gia cố, 2 hồ chứa cần phải nạo vét.

b) Tình hình nguồn nước:

Nguồn nước tưới chính trên địa bàn chủ yếu là nguồn nước từ hệ thống Sông Vệ và một số nguồn nước tưới phụ khác như ao, hồ, nước ngầm, một số vùng nguồn nước này khi hạn xảy ra không đảm bảo nước tưới cho các khu vực tưới.

c) Hệ thống Sông Vệ:

Vào thời gian sản xuất vụ Hè Thu mực nước Sông Vệ xuống thấp không trữ nước được. Giải pháp khắc phục khi sản xuất vụ Hè Thu là nạo vét dẫn dòng đến các đầu mối trạm bơm như: Trạm Vạn Xuân 2, Trạm Ngọc Dạ, Trạm Mễ Sơn, Trạm Phú Lâm Tây.

d) Nguồn nước ao, hồ: Toàn xã có 02 hồ chứa (hồ chứa nước Hóc Cài, hồ chứa Hố Cua), đập ông Cường và 11 đập bổi. Tuy nhiên vào vụ sản xuất Hè Thu thì các hồ đập này cũng không đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất.

II. KẾ HOẠCH CHỐNG HẠN VỤ HÈ THU NĂM 2025

1. Đối với các trạm bơm

a) Trạm bơm Vạn Xuân 2

- Nạo vét bể hút để tránh tình trạng bồi lấp bể hút và hạ ống hút thêm 60 cm để đảm bảo lượng nước cho máy hoạt động.

- Ngăn dòng sông 150 m và đóng bờ cản khoản 30 m.

- Hệ thống 4 mô tơ 37 kw. Đã cháy 2 máy, 2 máy còn lại chỉ hoạt động khoản 50% không đảm bảo để vận hành, hệ thống bồn bơm đã bào mòn. Đề nghị thay mới 4 hệ thống bơm của trạm.

b) Trạm bơm Ngọc Dạ

- Nạo vét bể hút và hạ ống hút 50 cm.

- Nạo vét lạch sông dẫn dòng chiều dài trên 100 m.

c) Trạm bơm Mễ Sơn

- Nạo vét bể hút và lòng lạch suối dài khoản 350 m

- Ngăn dòng chảy ở Sông Vệ chiều dài khoản trên 100 m để đưa nước vào lạch suối.

d) Trạm bơm Phú Lâm Tây

- Nạo vét bể hút.

- Nạo vét lạch sông do nguồn nước xuống cạn với chiều dài 150 m và có khả năng ngăn dòng chảy khoản trên 50 m.

* Đối với 04 nhà trạm phải tăng thời gian chạy 6h/ngày, số ngày chạy tăng thêm là 45 ngày/vụ so với vụ đông xuân.

2. Đối với các ao, hồ chứa

a) Hồ chứa Hố Cua

Từ đầu vụ đã đóng đập lấy nguồn nước để tập trung cho công tác điều tiết nước cho sản xuất lúa trong năm.

Có Kế hoạch khai thác nguồn nước theo quy trình để đảm bảo đủ nguồn nước phục vụ sản xuất cho cây lúa.

b) Hồ chứa nước Hóc Cài

Được UBND huyện đầu tư xây dựng năm 2010 phục vụ tưới cho 84ha. Nhưng qua nhiều mùa mưa các năm hiện nay đã bồi lấp nặng không đủ đáp ứng tưới cho 12ha vào mùa Hè Thu.

c) Đập Ông Cường

Triển khai cho nhân công thả đanh để ngăn nước vào hệ thống cống tưới.

d) Các đập bổi lớn nhỏ ở nội đồng

Đắp và gia cố bằng máy đào để đảm bảo giữ nguồn nước tưới cho cánh đồng đến hết vụ.

* Công tác nạo vét bể hút, lòng lạch và đắp các đập điều thực hiện bằng máy đào để đảm bảo công tác thực hiện mang đến hiệu quả.

III. DỰ TRÙ KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Trạm bơm Vạn Xuân: Số tiền 322.200.000 đồng

- Nạo vét bể hút, lòng lạch bằng máy đào, KT 25*6*2m; 1 ca x 2.200.000 đồng/ca = 2.200.000 đồng.

- Thay mới 04 bồn bơm và máy bơm, số tiền 320.000.000 đồng

2. Trạm bơm Ngọc Dạ: Số tiền 11.000.000 đồng

Nạo vét lạch, đắp bờ kè dẫn nước vào bể hút 25m, KT 25*6*4.5m, nạo vét bằng máy đào.

5 ca máy x 2.200.000 đồng/ca = 11.000.000 đồng

3. Trạm bơm Mễ Sơn: Số tiền 18.700.000 đồng

- Nạo vét, đắp bờ kè dẫn nước: 350m, KT 350*3*1.5m, thực hiện bằng máy đào, 5,5 ca máy x 2.200.000 đồng/ca = 12.100.000 đồng.

- Vét bùn cát thực hiện bằng máy đào: 03 ca máy x 2.200.000 đồng/ca = 6.600.000 đồng.

4. Trạm bơm Phú Lâm Tây: Số tiền 10.800.000 đồng

- Nạo Vét bể hút bằng thủ công, KT 4*5*1m = 20 m3 x 100.000 đồng/m3 = 2.000.000 đồng.

- Nạo vét dẫn dòng, đắp bờ kè vào bể hút 150m, KT 250*4*1,5m, thực hiện bằng máy đào; 4 ca máy x 2.200.000 đồng/ca = 8.800.000 đồng.

5. Nạo vét hồ chứa nước Hóc Cài: Nạo vét lòng hồ với kinh phí khoản 1.000.000.000 đồng

6. Gia cố và đắp các đập: Số tiền 31.500.000 đồng

Để đảm bảo về nguồn nước cần gia cố và nâng đập 9 đập. Kinh phí thực hiện: 3.500.000 đồng/đập x 09 đập  = 31.500.000 đồng.

6. Tăng giờ chạy của 04 nhà trạm: Số tiền 160.974.000 đồng

- Thời gian chạy bình quân trên ngày là 12h.

- Thời gian chạy tăng giờ chống hạn 6h/ngày.

a) Kinh phí tiền điện tăng thêm trạm Vạn Xuân 2: (47 kw x 04 máy x 6h) x 2.200 đồng/kw (giá điện bình quân) = 2.481.600 đồng/ngày.

Tổng tiền điện tăng thêm: 45 ngày x 2.481.600 đồng/ngày = 111.672.000 đồng.

b) Kinh phí tiền điện tăng thêm trạm Ngọc Dạ: (33 kw x 01 máy x 6h) x 2.200 đồng/kw (giá điện bình quân) = 435.600 đồng/ngày.

Tổng tiền điện tăng thêm: 45 ngày x 435.600 đồng/ngày = 19.602.000 đồng.

c) Kinh phí tiền điện tăng thêm trạm Mễ Sơn: (20 kw x 01 máy x 6h) x 2.200 đồng/kw (giá điện bình quân) = 264.000 đồng/ngày.

Tổng tiền điện tăng thêm: 45 ngày x 264.000 đồng/ngày = 11.880.000 đồng.

d) Kinh phí tiền điện tăng thêm trạm Phú Lâm Tây: (15 kw x 02 máy x 6h) x 2.200 đồng/kw (giá điện bình quân) = 396.000 đồng/ngày.

Tổng tiền điện tăng thêm: 45 ngày x 396.000 đồng/ngày = 17.820.000 đồng.

* Tổng kinh phí dự trù thực hiện các hạng mục trên: 1.555.174.000 đồng (Một tỷ năm trăm năm mươi lăm triệu, một trăm bảy mươi bốn nghìn đồng).

IV. KIẾN NGHỊ

- Đề nghị các ngành chức năng huyện tham mưu đề xuất UBND huyện xem xét hỗ trợ kinh phí thay mới 04 hệ thống bơm của trạm Vạn Xuân 2.

- Đề nghị các ngành chức năng huyện tham mưu đề xuất UBND huyện xem xét bố trí hỗ trợ kinh phí nạo vét lòng hồ, lòng lạch trữ nước các trạm bơm để đảm bảo nước tưới cho sản xuất.

- Kính đề nghị UBND huyện và các ngành liên quan, quan tâm bố trí kinh phí kịp thời để địa phương chủ động chống hạn hiệu quả nhằm giảm thiểu thiệt hại mức thấp nhất do thiên tai.

Trên đây là phương án phòng chống hạn, thiếu nước phục vụ công tác sản xuất vụ hè thu năm 2025./.

| Nơi nhận: - UBND huyện Nghĩa Hành; - Phòng NN và Môi trường huyện; - TT Đảng ủy, HĐND xã; - CT, PCT UBND xã; - HTX NN Hành Thiện; - Lưu: VT. | CHỦ TỊCH Phạm Thị Bích Hoa |
| --- | --- |